**План выполнения дипломного проекта на тему**

Разработка информационной системы и личного кабинета клиентов интернет агенства Future

**Студента гр. 111131**

Шевляков Д. И.

**Научный руководитель:**Мамаев А. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № недели | Описание | Отметка  о выполнении |
| **1**  27.10  -  02.11 | Проектирование кабинета технической поддержки клиента |  |
| **2**  03.11  -  09.11 | Верстка страниц кабинета технический поддержки  клиента |  |
| **3**  10.11  -  16.11 | Настройка компонента технической поддержки  1C Bitrix |  |
| **4**  17.11  -  23.11 | Внедрение кабинета технической поддержи  клиента на сайт |  |
| **5**  24.11  -  30.11 | Внедрение кабинета технической поддержи  клиента на сайт |  |
| **6**  01.12  -  07.12 | Написание введения к дипломной работе |  |
| **7**  08.12  -  14.12 | Написание 1-ой главы (литературного обзора)  к дипломной работе |  |
| **8**  15.12  -  21.12 | Тестирование кабинета технической поддержки клиента |  |
| **9**  22.12  -  28.12 | Написание 2-ой главы (проектирование  программного компонента для ИС)  к дипломной работе |  |